## Slide 1: AYM Higher
Lavet af Jon, Magnus, Markus og Palle (JMMP)

## Slide 2: Agenda
Introduktion og demo
Scrum-processen
  Sprint 0
  Sprint 1
  Sprint 2
  Sprint 3
Overordnet vurdering af processen og produktet

## Slide 3: Intro og demo
AYM Higher
  Webshop med salg af smykker

## Slide 4: Scrum-processen
Fire sprints:
  Sprint 0
  Sprint 1
  Sprint 2
  Sprint 3

## Slide 5: Sprint 0
Sprint goal:
  Wireframes
  Userstories
  Indledende opsætning af frontend og backend
  Opsætning af Jira
  ER-diagram
  Usecase-diagram

## Slide 6: ER-diagram

## Slide 7: Usecase-diagram

## Slide 8: Sprint 1
Sprint goal:
  Opsætning af lagerstyring (backend og frontend)
  Implementere webshop-logik i backend
  Indledende visning og funktionalitet i frontend.
Sprint review:
  Call to action!
  Styling
Sprint retrospective:
  Godt samarbejde

## Slide 9: Burndown chart - sprint 1

## Slide 10: Sprint 2
Sprint goal:
  Login frontend og backend (security)
  Stripe-betaling (frontend og backend)
Sprint review:
  Positiv feedback: Det ser rigtig fornuftigt ud
Sprint retrospective:
  Godt samarbejde
  Hjælpe hinanden

## Slide 11: Burndown chart - sprint 2

## Slide 12: Sprint 3
Sprint goal:
  Færdiggøre så meget som muligt
  Styling og finpudsning
Sprint review:
  ?
Sprint retrospective:
  ?

## Slide 13: Burndown chart - sprint 3

## Slide 14: Overordnet vurdering af produktet og projektet
Kunde er tilfreds med produktet
Vores vurdering:
  Produktet lever op til vores egne forventninger
  Enkelte funktionaliteter mangler at blive implementeret
  Processen har været lærerig

## Slide 15: Mulige spørgsmål om nedenstående?
Definition of done
Scrum-board
Backlog refinement (planningpoker og storypoints)
Scrum-roller
Tests
Userstories og acceptkriterier